# Tagesbericht Vorlage

# Kopfdaten

| Datum |  |
| --- | --- |
| Name und Abteilung |  |
| Arbeitszeit |  |
| Einsatzort |  |
| Wetter (Außeneinsatz) |  |

# Ausblick

| Probleme und Behinderungen |  |
| --- | --- |
| Planung morgen |  |
| Bemerkungen |  |

# Erledigte Aufgaben

| Uhrzeit | Tätigkeit | Ergebnis | Status |
| --- | --- | --- | --- |

# Beispiel — Tagesbericht Vorlage

| Datum | Montag, 2. November 2026 |
| --- | --- |
| Name | Lukas Becker, Montage Team Nord |
| Arbeitszeit | 7:00 – 15:30 Uhr (Pause 30 Min.) |
| Einsatzort | Neubau Kita Hamburg-Barmbek |
| Behinderung | Brandschutztür T30 in falscher Größe geliefert – Ersatz bis Donnerstag nötig |

| Uhrzeit | Tätigkeit | Ergebnis | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 7:00 – 7:30 | Sicherheitsunterweisung, Material geprüft | Lieferschein abgezeichnet | Erledigt |
| 7:30 – 10:30 | Fenster EG montiert | 6 von 6 gesetzt und abgedichtet | Erledigt |
| 11:00 – 12:30 | Brandschutztür Treppenhaus eingebaut | Falsche Größe geliefert | Blockiert |
| 13:00 – 15:00 | Fensterbänke innen EG | 4 von 6 montiert | In Arbeit |
| 15:00 – 15:30 | Baustelle aufgeräumt, Fotos hochgeladen | 12 Fotos im Projektordner | Erledigt |

Workbami · https://workbami.com/de/templates/daily-work-log/