# Template laporan harian kerja

# Informasi umum

| Tanggal |  |
| --- | --- |
| Nama dan divisi |  |
| Jam kerja |  |
| Lokasi |  |
| Cuaca (lapangan) |  |

# Kendala dan rencana

| Kendala |  |
| --- | --- |
| Rencana besok |  |
| Catatan |  |

# Pekerjaan hari ini

| Waktu | Uraian pekerjaan | Hasil | Status |
| --- | --- | --- | --- |

# Contoh — Template laporan harian kerja

| Tanggal | Senin, 2 November 2026 |
| --- | --- |
| Nama | Rina Wulandari, Tim Maintenance Gedung |
| Jam kerja | 08.00–17.00 (istirahat 1 jam) |
| Lokasi | Gedung kantor klien, Jl. Sudirman |
| Kendala | Pompa air basement berisik: biaya perbaikan perlu disetujui sebelum Rabu |

| Waktu | Uraian pekerjaan | Hasil | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 08.00–08.30 | Serah terima shift dan cek keselamatan | Buku serah terima ditandatangani | Selesai |
| 08.30–10.30 | Membersihkan AC lantai 5 | 12 dari 12 unit | Selesai |
| 10.30–12.00 | Memeriksa pompa air basement | Bearing aus, perlu penawaran | Terkendala |
| 13.00–15.30 | Mengganti lampu koridor lantai 3–6 | 28 dari 40 lampu | Berjalan |
| 15.30–17.00 | Menutup tiket perbaikan dan unggah foto | 9 tiket ditutup | Selesai |

Workbami · https://workbami.com/id/templates/daily-work-log/