# Modele rapport hebdomadaire

# En-tête

| Semaine |  |
| --- | --- |
| Auteur / équipe |  |
| Destinataires |  |
| Statut global |  |

# Contenu

| Synthèse |  |
| --- | --- |
| Réalisations |  |
| Plan de la semaine prochaine |  |
| Risques et blocages |  |
| Décisions / aide attendue |  |
| Indicateurs |  |

# Tâches et avancement

| Tâche | Responsable | Statut | Avancement | Échéance |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# Exemple — Modele rapport hebdomadaire

| Semaine | Semaine 43 · 19–23 oct. 2026 |
| --- | --- |
| Auteure | Julie Martin, Marketing |
| Statut global | Orange : shooting du nouveau produit décalé de 2 jours |
| Synthèse | La campagne d’automne a généré 38 000 € de ventes (112 % de l’objectif). Le shooting passe au 28/10 : il faut décider si la page sort le 30/10 ou le 2/11. |
| Aide attendue | Valider la nouvelle date de mise en ligne avant mardi. |

| Tâche | Responsable | Statut | Avancement | Échéance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Campagne d’automne | Julie | Terminée | 100 % | 23/10 |
| Page du nouveau produit | Julie | À risque | 60 % | 30/10 |
| Nouveaux visuels publicitaires | Hugo | Dans les temps | 80 % | 27/10 |
| Newsletter de novembre | Léa | Dans les temps | Brouillon prêt | 03/11 |

Workbami · https://workbami.com/fr/templates/weekly-status-report/