# Template laporan mingguan

# Data umum

| Minggu laporan |  |
| --- | --- |
| Nama / divisi |  |
| Ditujukan kepada |  |
| Status keseluruhan |  |

# Isi laporan

| Ringkasan |  |
| --- | --- |
| Hasil minggu ini |  |
| Rencana minggu depan |  |
| Kendala / risiko |  |
| Permintaan / keputusan |  |
| Indikator utama |  |

# Progres pekerjaan

| Pekerjaan | PIC | Status | Progres | Tenggat |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# Contoh — Template laporan mingguan

| Minggu laporan | Minggu ke-43 (19–23 Oktober 2026) |
| --- | --- |
| Penulis | Rina Wulandari, Marketing |
| Status keseluruhan | Kuning: sesi foto produk baru mundur 2 hari |
| Ringkasan | Kampanye Oktober menghasilkan penjualan Rp950 juta (112% target). Sesi foto mundur ke 28/10 sehingga perlu diputuskan apakah halaman produk rilis 30/10 atau 2/11. |
| Bantuan yang dibutuhkan | Persetujuan tanggal rilis baru sebelum Selasa. |

| Pekerjaan | PIC | Status | Progres | Tenggat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Menjalankan kampanye Oktober | Rina | Selesai | 100% | 23/10 |
| Halaman produk baru | Rina | Berisiko | 60% | 30/10 |
| Ganti materi iklan media sosial | Andi | Sesuai rencana | 80% | 27/10 |
| Newsletter November | Sari | Sesuai rencana | Draf selesai | 03/11 |

Workbami · https://workbami.com/id/templates/weekly-status-report/